# Техническое задание на пилот AI-аналитика отчетов

# Юнит-экономика Wildberries по данным WB и 1С:УНФ

Заказчик: «Шумейко и партнеры».

Версия: draft для согласования с клиентом. Для реализации текущего Excel MVP

приоритет имеет accepted implementation spec.

Дата актуализации: 15 июля 2026.

Этот документ описывает клиентский Excel-пакет пилота. DB-first публикация

(публикация из расчетной БД), авторизованный web-кабинет и регулярный source

refresh (обновление данных из источников) являются внутренним контуром

подготовки и эксплуатации, если отдельный клиентский web-доступ не согласован.

# 1. Назначение проекта

Цель проекта — проверить пилот продукта `AI-аналитик отчетов` и подготовить для

заказчика «Шумейко и партнеры» понятный отчет по юнит-экономике продаж на

Wildberries.

Отчет должен показать, какие товары реально приносят прибыль, какие товары

убыточны или требуют проверки, и почему это происходит: из-за комиссии,

логистики, возвратов, себестоимости, удержаний, эквайринга или ошибок данных.

Решение не заменяет 1С, бухгалтерию, управленческий учет или решения

консультанта. Оно собирает данные из существующих источников, рассчитывает

показатели, помогает подготовить черновик клиентского анализа и быстрее

разобраться в результате.

# 2. Параметры пилота

В пилот входит:

1 клиент;

2 организации в 1С;

2 кабинета продавца Wildberries;

период каждого отчета согласуется отдельно и фиксируется в `report_run`;

покрытие источников WB/1С фиксируется отдельно; если данных не хватает на весь

выбранный период, отчет получает явное ограничение;

схема работы Wildberries: FBO и FBS;

источник продаж и расходов: Wildberries Finance / Financial Reports;

источник себестоимости: 1С:УНФ;

себестоимость: с учетом дополнительных расходов;

способ подключения к 1С: read-only OData или другой отдельно согласованный

источник только на чтение; обезличенная выгрузка остается fallback

(резервным путем);

первый результат: Excel-отчет;

дополнительный результат: опциональное ИИ-резюме и черновик клиентского

аналитического отчета по рассчитанным данным.

Коммерческий период, например полный 2 квартал 2026 года, можно утвердить для

финальной приемки отдельно после загрузки WB и 1С за весь период. Это пример

согласованного периода, а не постоянное ограничение продукта. Если отчет

формируется до окончания согласованного периода или источники закрывают его

частично, он считается промежуточным.

# 3. Источники данных

Из Wildberries получаем:

продажи;

возвраты;

комиссии;

логистику;

хранение;

приемку;

продвижение WB из финансового отчета WB;

удержания;

штрафы и доплаты;

эквайринг;

данные по товарам, нужные для сопоставления с 1С.

Основной источник финансового факта — WB Finance / Financial Reports.

Операционные отчеты и аналитика WB используются только как вспомогательные

источники после проверки актуальной документации WB.

Из 1С:УНФ получаем:

организации;

номенклатуру;

артикулы;

штрихкоды;

характеристики товаров, если они используются;

себестоимость с уже распределенными допрасходами;

дату действия себестоимости;

метод расчета себестоимости;

поля для формирования кандидатов сопоставления товаров WB и 1С.

Подтвержденный mapping (сопоставление) хранится и изменяется только в

собственном сервисе проекта. Данные 1С и файлы не являются источником

окончательного решения, а импортируют кандидатов только на чтение.

Рекламные расходы не входят в первый Excel MVP и переносятся на следующий этап.

# 4. Подключение к 1С

Если 1С находится на облачном тарифе и поддержка не дает прямой доступ к серверу

СУБД, то прямое SQL-чтение базы недоступно. В этом случае для пилота используется

доступ через саму 1С: OData, HTTP-сервис 1С или регламентная выгрузка.

Если клиент переходит на индивидуальный сервер с полным доступом к SQL, можно

использовать прямое чтение базы 1С в режиме "только чтение".

В любом варианте сервис читает только нужные данные для отчета. Сервис не

записывает документы, не меняет себестоимость, не меняет справочники и не

выполняет операции в 1С.

Требования к подключению:

отдельный технический пользователь без прав записи;

доступ только к согласованным данным: организации, товары, артикулы, штрихкоды,

характеристики, себестоимость и маппинг;

для облака: OData, HTTP-сервис 1С или регламентная выгрузка;

для индивидуального сервера: SQL-доступ только на чтение;

подключение через защищенный канал или с ограничением по IP;

запуск загрузки по согласованному расписанию;

журнал подключений, загрузок и ошибок;

предварительная проверка нагрузки на 1С.

1С остается источником себестоимости и учетных данных.

# 5. Сопоставление товаров Wildberries и 1С

Для расчета нужно связать товар Wildberries с товаром в 1С.

Сопоставление может выполняться по:

штрихкоду;

артикулу;

коду товара;

ручному правилу, если автоматическая связка недостаточна.

В MVP подтвержденный маппинг ведется в сервисе сопоставления проекта. 1С,

Wildberries и согласованные выгрузки используются как read-only источники

кандидатов: система предлагает возможные связи, а консультант подтверждает или

отклоняет спорные строки. Кабинет WB связывается с организацией 1С только через

явные стабильные идентификаторы `wb_cabinet_id` и `client_company_id`.

Автоматический выбор пары по порядку кабинетов и организаций запрещен. Несовпадение

организации строки отчета и организации кабинета является непереопределяемым

блокером публикации.

Если товар не удалось сопоставить надежно, он попадает в раздел ошибок данных.

Такой товар не должен считаться прибыльным или убыточным как точный факт, пока

связка не подтверждена.

# 6. Расчет юнит-экономики

Базовая логика расчета:

Управленческая прибыль WB =

выручка

- комиссия Wildberries

- логистика Wildberries

- хранение Wildberries

- приемка Wildberries

- продвижение Wildberries

- штрафы, удержания и доплаты Wildberries

- эквайринг

- себестоимость товара из 1С с уже распределенными допрасходами

В расходы Wildberries первого MVP входят:

комиссия;

логистика;

хранение;

платная приемка;

продвижение WB из финансового отчета;

удержания;

штрафы и доплаты;

эквайринг.

Реклама не входит в первый расчет. Если рекламные данные доступны, они

показываются как не включенные в MVP.

Налоговый слой считается только по подтвержденному профилю организации 1С. Для

ОСНО отдельно показываются `НДС к уплате`, применимые налоги на доход, кроме

НДФЛ предпринимателя, и `прибыль до НДФЛ`. В текущей методике ИП ОСНО

ненДФЛ-налог равен нулю, а НДФЛ по SKU не распределяется. Если профиль, ставка

или обязательный источник не подтверждены,

налоговые показатели остаются неопределенными и не заменяются нулями. Формула

`НДС 5/105 + УСН 1%` используется только для исторических legacy-отчетов с

явно зафиксированной старой версией методики.

Возвраты относятся к периоду WB Finance. Если известна дата исходной продажи, она

может храниться справочно.

Если расход нельзя надежно отнести к конкретному товару, он должен быть показан

отдельно.

# 7. Excel-отчет первого этапа

Первый результат — Excel-файл по пилотному клиенту и фактически загруженному

периоду WB Finance.

В отчете должны быть листы:

`README` — клиент, период, статус периода, версия методики и ограничения;

`Дашборд` — первый видимый лист с KPI, динамикой и проблемными товарами;

`Сводка` — общий результат по периоду;

`Сводка по организациям` — результат по двум организациям 1С;

`Сводка по кабинетам WB` — результат по двум кабинетам WB;

`Юнит экономика` — основной клиентский расчет по неделе, организации, кабинету и товару;

`Ликвидность МД` — помесячная ликвидность маржинального дохода;

`Товары` — расчет по каждому товару;

`Динамика` — недельная динамика, неделя понедельник-воскресенье;

`Сводный отчет WB` — недельные контрольные суммы WB;

`WB поля отчета` — техническая расшифровка использованных полей WB;

`Сверка по отчетам WB` — сверка расчетной витрины по reportId WB;

`Сверка с 1С` — сверка с документами 1С;

`Сверка документов 1С` — ручной контроль документов и количества;

`Сверка с 1С ОПиУ` — контрольная сверка с 1С: основная помесячная

себестоимость и количество сверяются по одинаковой выборке РВБ-документов

и по дате документа 1С, расходы РВБ сверяются с ОПиУ;

`Валовая прибыль 1С` — сверочный лист по регистру продаж 1С;

`Сверка услуг WB` — сверка услуг WB с 1С;

`Расшифровка услуг 1С` — строки УПД/поступлений услуг 1С;

`Распределение расходов` — аудит распределения хранения и продвижения;

`Товары по отчетам 1С` — товарная детализация внутри 1С-пакетов;

`Расходы WB` — комиссии, логистика, хранение, приемка, удержания, эквайринг и

другие расходы;

`Возвраты` — влияние возвратов на результат;

`Упущенные продажи` — оценка потерь из-за дней без остатка WB, если загружен

исторический stock-report;

`Себестоимость 1С` — использованная себестоимость с уже распределенными допрасходами;

`Маппинг` — сопоставление Wildberries и 1С;

`Ошибки данных` — товары без себестоимости, без связки или с неполными данными;

`Методика` — формула расчета и принятые допущения;

`ИИ-резюме` — опционально, если ИИ-блок включен после расчетной витрины.

Расчет должен выполняться сервисом, а не вручную внутри Excel. Excel используется

как понятный формат передачи и проверки результата.

По умолчанию клиент видит: `Дашборд`, `Юнит экономика`, `Ликвидность МД`,

`Динамика`, `Расходы WB`, `Возвраты`, `Упущенные продажи`,

`Сверка документов 1С`, `Сверка с 1С ОПиУ`, `Ошибки данных` и `Методика`.

Технические и прочие сверочные листы остаются в workbook, но скрываются от

основного клиентского UX.

# 8. AI-аналитик отчетов

AI-аналитик отчетов может быть добавлен в первый клиентский результат, но он не

блокирует приемку Excel MVP.

AI анализирует только рассчитанные и проверяемые данные. Он не меняет данные, не

принимает финансовые решения и не заменяет бухгалтера или консультанта.

Ожидаемый результат AI-блока:

короткое резюме периода;

проблемные товары и причины, подтвержденные расчетом;

вопросы к данным, маппингу и себестоимости;

черновик клиентского аналитического отчета для проверки консультантом.

Если источник не передает причину возврата, AI не должен придумывать ее в

клиентском тексте.

# 9. Веб-витрина после первого этапа

После проверки Excel-отчета рекомендуется сделать простой веб-кабинет

AI-аналитика отчетов.

Веб-кабинет — это не просто место для скачивания Excel. Клиент сможет открыть

отчет в браузере, выбрать период, отфильтровать товары и посмотреть показатели на

экране.

Excel остается дополнительным форматом для встречи, архива, отправки или ручной

проверки.

На следующих этапах web-кабинет может показывать свежесть источников, историю

отчетов, AI-черновики и регулярные digest по изменениям.

# 10. Что не входит в первый этап

В первый этап не входит:

изменение цен, остатков или карточек на Wildberries;

запись документов, справочников или себестоимости в 1С;

подключение всех маркетплейсов;

рекламная аналитика;

самостоятельный клиентский web-доступ без отдельного согласования;

production-хранение реальных клиентских данных;

налоговый, юридический или бухгалтерский вывод вместо специалиста;

автоматические финансовые решения.

# 11. Что нужно согласовать до старта

До начала работ нужно подтвердить:

формат доступа к 1С;

список данных 1С, которые разрешено читать;

точные поля WB после проверки текущей документации и доступа по двум кабинетам;

эталонные ручные цифры заказчика для финальной сверки методики;

кто со стороны заказчика проверяет методику и принимает результат.

кто проверяет и утверждает AI-черновик перед передачей клиенту.

# 12. Критерии приемки

Первый этап считается выполненным, если:

загружены данные Wildberries по двум кабинетам продавца;

получена себестоимость с уже распределенными допрасходами по двум организациям 1С;

основные товары сопоставлены между Wildberries и 1С;

сформирован Excel-отчет за согласованный период отчета;

покрытие WB/1С источников видно в отчете, а неполное покрытие помечено

отдельным статусом;

в отчете есть расчет прибыли по товарам;

эквайринг учтен в прибыли или отчет явно помечен как неполный;

налоговый профиль и полнота налогового расчета видны явно; без профиля

налоговые KPI остаются неопределенными;

реклама не влияет на прибыль MVP;

в отчете видны ошибки и неполные данные;

формула расчета согласована с заказчиком;

повторный расчет на тех же данных дает тот же результат;

сервис не меняет данные в Wildberries и 1С.